

山东省青岛市中级人民法院
民事判决书

（2022）鲁02知民初51号
原告（反诉被告）：杭州嗒氪网络科技有限公司，住所地浙江省杭州市滨江区。
法定代表人：陆成，执行董事兼总经理。
委托诉讼代理人：张哲、应娅婷，浙江杭飞律师事务所律师。
被告（反诉原告）：青岛中康互联网医疗科技有限公司，住所地中国（山东）自由贸易试验区。
法定代表人：苏亚勒，执行董事。
委托诉讼代理人：宋鸿煜、李依娜，国浩律师（青岛）律师事务所律师。
原告（反诉被告）杭州嗒氪网络科技有限公司（以下简称杭州嗒氪）与被告（反诉原告）青岛中康互联网医疗科技有限公司（以下简称青岛中康）计算机软件开发合同纠纷一案，本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。杭州嗒氪委托诉讼代理人张哲、青岛中康委托诉讼代理人宋鸿煜、李依娜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告杭州嗒氪向本院提出诉讼请求：1.判令原被告之间的《软件开发服务协议》解除；2.判令被告立即支付原告合同剩余款项114000元；3.判令被告向原告赔偿逾期付款违约金68400元；4.判令本案一切诉讼费用由被告承担。事实与理由：2021年1月25日，原被告签署《软件开发服务协议》，约定由被告委托原告负责“康淘公社小程序”项目开发事宜，开发费用为228000元，支付周期为合同签署后5日内被告支付合同总金额的50%，进入第二开发阶段后支付合同总金额的30%，进入第三测试修改阶段支付合同总金额的10%，软件上架10日内支付合同总金额的10%，尾款结清后原告支付开发系统源码。同时合同约定，被告延期支付一天应支付未付价款的1%作为违约金，延期支付超过30天的，原告有权终止合同，并要求被告承担合同总金额20%的违约金。合同签订后被告依约支付114000元的首付款，原告遂开始软件开发服务。2021年5月20日，原告完成程序开发工作并交付给被告正式上线运营。2021年6月18日，程序运营无误后原告正式将程序源码、使用说明等文件正式交付给被告并发函告知，被告已确认收悉。但被告迟迟未能履行付款义务，且多次要求原告提供超过合同范围的服务，并且修改服务器密码导致原告无法正常履行服务工作。截止起诉之日，被告仍在使用原告提供的程序，非但没有支付剩余款项，反而采取拒绝同原告沟通的态度，以其实际行动表示不再履行合同义务，请求法院判令被告清偿拖欠的合同价款114000元并承担逾期付款违约金68400元。
被告青岛中康辩称：1.原告交付的内容侵犯第三人计算机软件著作权，构成根本违约；2.即使不考虑原告提供的程序源代码侵犯第三人著作权的问题，原告履行合同仍存在重大瑕疵，原告未能提供技术文档及其他文件，导致被告无法对软件进行维护、更新；3.原告诉讼请求自相矛盾，不应得到支持。
反诉原告青岛中康向本院提出反诉请求：1.判令解除反诉原告与反诉被告之间签订的《软件开发服务协议》；2.判令反诉被告返还反诉原告已支付的合同价款114000元；3.判令反诉被告按照合同约定向反诉原告支付违约金46500元；4.判令反诉被告承担给反诉原告造成的损失65000元；5.判令本案诉讼费、保全费由反诉被告承担。事实与理由：反诉原告与反诉被告于2021年1月26日签订《软件开发服务协议》，2021年6月19日，反诉被告法定代表人将源码以及交付函发至案涉项目工作群聊中，反诉原告工作人员要求交付技术文档等相关材料，而反诉被告多次拖延，最终表示拒绝提供合同约定的技术开发文档等相关资料，明确表示不履行合同义务。2021年7月底，反诉原告收到广州市蓝海创新科技有限公司（以下简称蓝海公司）的警告函，称反诉被告开发的“康淘公社”小程序侵犯了其享有的“Mall 4j商城系统软件”著作权，要求停止侵权行为并赔偿损失，经过反复确认和对比，发现反诉被告提交的程序源代码与蓝海公司Mall4j商城系统宇宙版除项目名称外程序源代码几乎完全相同，在蓝海公司要求下，反诉原告被迫向蓝海公司支付许可使用费65000元。综上，反诉被告提供的计算机程序源代码侵犯第三人著作权，不仅导致反诉原告运行该软件面临巨大的商业风险，且无法按照合同约定取得计算机软件著作权，合同目的不能实现，反诉被告构成根本违约。
反诉被告杭州嗒氪辩称：反诉原告主张的所谓代码侵权依据的是自行寻找的第三方公司，没有找专业公司鉴定，不予认可。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。除原告证据3中的证明函外，双方当事人对对方提交证据的真实性均无异议，但对证明事项有异议。本院对真实性予以确认并在卷佐证。关于证明函，由于该公司经办人已经出庭作证，本院对其真实性予以确认。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
2021年1月26日，青岛中康（甲方）与杭州嗒氪（乙方）签订《软件开发服务协议》，甲方委托乙方负责《康淘公社小程序》项目开发事宜，金额总计228000元。软件设计开发正常周期为2021年1月26日至2021年3月31日，具体付款方式为：2.1合同签署之日起5个工作日内，甲方需向乙方支付合同总金额的50%首期款，114000元，作为项目首付款；乙方根据甲方提供功能需求，进行设计完善（原型图和UI界面设计图不包含在开发周期内且需要双方共同配合完成）制作完成后，乙方将文件打包发送给甲方，由甲方进行验收（甲方验收期间及提出的修改意见所用时间不包含在本合同1.2项正常开发周期内）；2.2.待甲方将（原型图和UI界面设计图）验收之后，进入第二开发阶段，甲方需向乙方支付合同总金额的30%，68400元，作为项目第二期款，乙方根据甲方已确认的（UI界面设计图和原型图）功能需求进行软件功能开发，制作完成后，乙方将安装包发送给甲方，由甲方进行验收，验收期间允许存在bug，只要正常流程可以走通即可（甲方验收周期及提出的修改意见所用的时间不包含在本合同1.2项正常开发周期内）；2.3甲方收到安装包之后，进入第三测试修改阶段甲方需向乙方支付合同总金额的10%，22800元，作为项目的三期款，乙方根据甲方已确认的安装包，以及提出的bug和细节问题进行修改、完成后交付甲方验收（甲方验收期间及提出修改意见所用的时间不包含在本合同1.2项正常开发周期内）；2.4系统软件生产环境部署，软件上架后10日内，甲方需向乙方支付合同总金额的10%，22800元，作为支付合同金额的尾款；2.5尾款结清后乙方交付开发系统源码，UE和UI文件以及后台管理账号密码。合同9.1约定，根据本合同产生的全部研究开发成果（包括软件产品和一次为基础研发出的其他技术成果）的知识产权归甲方所有。9.3约定乙方保证按照本合同约定提供的研究开发成果及其开发过程不侵犯第三方知识产权，任何第三方如果提出侵权指控时，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和经济上的责任。10.2约定，若乙方未按照甲方提供的小程序功能需求交付项目的，经调整后仍无法达到甲方的运行需求，则甲方有权解除本合同，并要求乙方承担合同总金额20%的违约金，同时甲方未付款项不再支付。2021年2月5日，青岛中康向杭州嗒氪支付114000元。2021年6月19日，杭州嗒氪在微信群中发送了“康淘公社小程序交付函”。之后双方在微信群中进行了沟通。
2021年7月29日，蓝海公司向青岛中康发送警告函，内容为：蓝海公司为“Mall4j多店铺商城系统V1.0”著作权人，“康淘公社”小程序在经营活动中使用了Mall4j商城系统软件，要求停止Mall4j商城系统软件的使用并赔偿相关损失，向蓝海公司支付相关费用，取得蓝海公司正规软件授权许可后再使用该软件。在杭州嗒氪提供的康淘公社小程序使用说明用户界面图中包含“亚米商城”“蓝海商城”等内容；使用说明中的小程序链接“gz.yami.com”工信部备案网站系蓝海公司所有；康淘公社小程序源代码中有“亚米多店铺商城”的描述，而微信小程序端输入“亚米多店铺商城”进行搜索，搜索结果仅有一个小程序，名为“Mall4j宇宙版”，系蓝海公司所有；杭州嗒氪提供的源代码的远程仓库连接的网站“git.gz-yami.com/yami/mall4uni-bbc.git”在工信部备案人为蓝海公司。
青岛麦沃德网络科技有限公司出具证明并出庭作证称：2021年10月，青岛中康委托我司对杭州嗒氪提供的计算机程序源代码进行第三方相似度对比，对比程序一为“康淘测试上线小组”微信群聊成员陆成发送到群聊中的“康淘公社小程序源码”，对比程序二为yamitech@163.com邮箱发送的Mall4j商城系统宇宙版程序源代码，经我司程序员对比分析，排除项目名称等无关代码段，前述程序一与程序二之间程序源代码相似度达95%。2021年10月9日，青岛中康向蓝海科技购买Mall4j商城系统软件，并支付65000元。
本院认为，杭州嗒氪与青岛中康签订的《软件开发服务协议》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合同有效。
《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第（四）项规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同。第五百六十五条第二款规定，当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同，人民法院或者仲裁机构确认该主张的，合同自起诉状副本或仲裁申请书副本送达对方时解除。本案中，杭州嗒氪认为青岛中康并未及时履行付款义务，而青岛中康则认为杭州嗒氪提供的康淘公社小程序侵犯第三人著作权，构成根本违约。本院认为，《中华人民共和国民法典》第七条规定，民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺，本案中，杭州嗒氪应当按照诚实信用原则，向青岛中康提供符合合同约定的软件，而其提供的康淘公社小程序源代码与案外人蓝海科技Mall4j多店铺商城系统相似度达95%，导致青岛中康不仅没有取得涉案计算机软件著作权，反而面临侵权风险并导致损失，致使合同目的无法实现，故杭州嗒氪的行为构成根本违约，本院确定涉案合同自本案反诉状副本送达杭州嗒氪时即2022年4 月28日解除。
由于杭州嗒氪的行为构成违约，导致合同目的无法实现，故其已经收取的软件开发费用114000元应当返还，并应当按照合同约定承担违约责任。涉案合同9.3约定乙方保证按照本合同约定提供的研究开发成果及其开发过程不侵犯第三方知识产权，任何第三方如果提出侵权指控时，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和经济上的责任。由于杭州嗒氪提供的软件涉嫌侵犯蓝海科技计算机软件著作权，青岛中康在收到警告函并进行比对确认侵权的情况下按照蓝海公司要求购买Mall4j商城系统软件支付的65000元应当由杭州嗒氪承担。涉案合同10.1条约定，若乙方未按照甲方提供的小程序功能需求交付项目的，经调整后仍无法达到甲方的运行需求，则甲方有权解除本合同，并要求乙方承担合同总金额20%的违约金，同时甲方未付款项不再支付。由于杭州嗒氪提供的软件涉嫌侵权，故合同目的已无法实现，故本院对青岛中康要求杭州嗒氪支付合同总金额20%违约金，即46500元的反诉请求，本院予以支持。
综上，依据《中华人民共和国民法典》第七条、第五百六十三条第（四）项、第五百六十五条第二款规定，判决如下：
一、杭州嗒氪网络科技有限公司与青岛中康互联网医疗科技有限公司签订的《软件开发服务协议》于2022年4月28 日解除；
二、杭州嗒氪网络科技有限公司于本判决生效之日起10日内返还青岛中康互联网医疗科技有限公司合同价款114000元；
三、杭州嗒氪网络科技有限公司于本判决生效之日起10日内向青岛中康互联网医疗科技有限公司支付违约金46500元；
四、杭州嗒氪网络科技有限公司于本判决生效之日起10日内向青岛中康互联网医疗科技有限公司赔偿损失65000元；
五、驳回杭州嗒氪网络科技有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费3948元，由杭州嗒氪网络科技有限公司承担。反诉案件受理费2341元及保全费1647元由杭州嗒氪网络科技有限公司承担。杭州嗒氪网络科技有限公司在反诉中负担部分应在本判决生效之日起十日内直接支付青岛中康互联网医疗科技有限公司。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省高级人民法院，也可以在判决书送达之日起十五日内，向山东省高级人民法院在线提交上诉状。




审　　判　　长　　　纪晓昕
人 民 陪 审 员　　　郑　文
人 民 陪 审 员　　　刘建清


二〇二二年八月二十五日


法　官　助　理　　　宋福顺
书　　记　　员　　　张瑞妤
书　　记　　员　　　许郑楠
书　　记　　员　　　黄梦亭
- 2 -

- 1 -

